# Stato di avanzamento del processo di apertura del patrimonio informativo pubblico provinciale – Aprile 2014

A cura dei componenti del Gruppo di Progetto “Open Data in Trentino”
http://www.innovazione.provincia.tn.it/opendata
## Progresso dell'acquisizione dati
In Trentino il processo di acquisizione e pubblicazione dei dati continua a procedere con velocità. Questo grazie ad alcune specificità del sistema Trentino:
- una cultura interna alla pubblica amministrazione che è attenta al cambiamento e al ruolo del servizio pubblico come facilitatore dei processi di innovazione per tutto il territorio;
- il Trentino ha da subito visto gli open data come fattore di crescita, come nuovo spazio per creare nuovi mercati e nuovi servizi da parte delle imprese del territorio sostenute dai saperi dei centri di ricerca;
- in Trentino dal 2010 gli open data sono stati definiti come “infrastruttura abilitante l’innovazione” cioè un passaggio necessario per essere in linea con gli sviluppi del mercato ICT di questi e dei prossimi anni.

Da subito in Trentino si è collocata la tematica della valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nel filone dell’Agenda Digitale Europea che individua nei dati aperti una “materia prima per l’economia della conoscenza” dell'UE.

Data	Azione	Nr. dataset
Febbraio 2012	Apertura dati Geo-catalogo semantico sul portale SIAT	160
Marzo 2013	Pubblicazione catalogo dati.trentino.it	320
Settembre 2013	Primo stato d'avanzamento	557
Aprile 2014	Stato dell'arte	645
Fine 2014	Dataset previsti	900 c.a

È stato avviato un percorso di diffusione della cultura open data all’interno di tutte le strutture della PaT. È stato richiesto ad ognuna di esse di aprire almeno un gruppo di dati. Questo ha permesso di giungere alla pianificazione della pubblicazione dei dati per il 2014 con strutture informate e in grado di fare scelte strategiche con cognizione di causa. Alla stesura di questo documento, hanno già pubblicato almeno un dato sul portale 31 strutture PaT.
Alla luce della pianificazione annuale (“Piano Open Data 2014” [link]), l'obiettivo è di arrivare a 50 strutture coinvolte entro il 2014.

## Confronto con altri attori nazionali
Oggi il Trentino, ad un anno dall'apertura del catalogo dati.trentino.it è al terzo posto nella classifica nazionale delle amministrazioni / enti pubblici che stanno aprendo i propri dati.
Se i dati aperti sono degli strumenti previsti dall’Agenda digitale per trasparenza e crescita, il Trentino ha messo in moto un processo che sta diffondendo questa cultura e trovando passo-passo le risposte giuste e nuove a tutti i cambiamenti che questo processo mette in campo.

Fonte: http://www.dati.gov.it/content/infografica, sito curato da Formez PA per conto di Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
## Attori coinvolti ad oggi
In questo processo, il Progetto ha coinvolto da subito tutti gli attori del territorio, consapevole che quella degli open data è una sfida di sistema.

- Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS)
- Comune di Trento
- Comune di Rovereto
- Consorzio dei Comuni Trentini
- Consiglio della Provincia autonoma di Trento
- Tutti i Dipartimenti/Servizi della Provincia autonoma di Trento
- Associazioni di categoria locali: Ass. Industriali e Piccole Imprese; Confindustria; Confcommercio; Cooperazione Trentina.
- Fondazione Bruno Kessler
- Informatica Trentina SpA
- Trentino Network Srl
- Trento RISE
- Università degli Studi di Trento
## Dati di traffico del portale dati.trentino.it
(marzo 2013 - marzo 2014)

Metrica	Valore
Visitatori	21.115
Visitatori unici	12.106
Pagine visualizzate	119.670
Pagine uniche visualizzate	89.641
Dataset visualizzati	41.781
Dataset scaricati	4261

## Posizionamento del Trentino nel contesto delle regioni
Le Linee Guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico (secondo semestre 2013), che vedono il Progetto nel tavolo per la loro stesura, riportano la tabella che segue riassuntiva dello stato di avanzamento del processo in Italia.
In tema di Open Data il Trentino ha una legge di riferimento e delle linee guida già allineate a quanto previsto inizialmente dal Decreto Crescita.
Localmente le Linee Guida sono state redatte già in accordo con il Comune di Trento facilitando in questo modo l’allineamento in corso fra i percorsi della PaT e i percorsi delle Comunità e dei Comuni.
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/linee-guida-patrimonio-informativo-pubblico-iisem2013.pdf

## Presenza nella community degli open data

Community tecnologiche
Il catalogo dati.trentino.it si basa sulla piattaforma open source CKAN. Tale piattaforma è la stessa utilizzata open-data.europa.eu, da data.gov (Stati Uniti) e da data.gov.uk, solo per citare alcuni tra i tantissimi esempi.
Il progetto Open Data in Trentino è inserito con alcuni dei suoi esperti all’interno della community di sviluppatori di CKAN. Ciò significa possibilità di influenzare la sua evoluzione futura anche in base alle esigenze che emergono nel contesto locale. Il Progetto partecipa inoltre all'interno della community “CKAN Italia”, attivata recentemente, che riunisce gli sviluppatori italiani della piattaforma.

Network internazionali
La Provincia partecipa a “Fusepool P3”, progetto europeo per lo sviluppo di una piattaforma integrata in ambito big data, semantica applicata, multilinguismo, per la pubblicazione e l'elaborazione di open linked data
Il progetto è inserito all’interno della community Open Knowledge Foundation (OKFN), una organizzazione no-profit dedicata anche alla promozione degli open data in tutte le loro forme. Uno dei collaboratori del progetto è ambasciatore per l’Italia di questa fondazione.
FBK, partner del Progetto, è inoltre divenuto nel corso del 2013 nodo italiano dell'Open Data Institute (network composto attualmente da 13 nodi in tutto il mondo). L'obiettivo dell'Istituto è di creare valore economico, ambientale e sociale, coinvolgendo esperti mondiali del settore per collaborare, incubare, nutrire nuove idee e promuovere l'innovazione. I "nodi" sono essenzialmente incubatori per aziende, università e organizzazioni non governative, a sostegno di progetti open data e delle comunità.

Community trasversali
Il Progetto, tramite vari suoi esponenti, mantiene un rapporto molto stretto con l’intera community italiana di “Spaghetti Open Data” una fonte continua e sicura di informazioni, consigli, sviluppi idee e applicazioni, e ha partecipato attivamente agli eventi (raduni) svolti a gennaio 2013 e marzo 2014.

A livello locale, i membri del gruppo di Progetto sono attivi nel coinvolgimento dei membri della community “Trentino Open Data”, allo scopo di diffondere iniziative, aggiornamenti, notizie nel gruppo che conta più di 270 membri. Inoltre è attivo da un anno il canale Twitter @datitrentinoit, lanciato in concomitanza con l'apertura del catalogo dati. Attualmente l'account ha più di 540 “followers”, e viene utilizzato per mantenere il contatto con le community nazionali e internazionali, aggiornamenti in tempo reale sulle attività di divulgazione e sensibilizzazione e per la raccolta feedback sui dati pubblicati nel catalogo e richieste dati da pubblicare.

Webinar formativi
Il Progetto è stato coinvolto in attività di formazione online curate da Formez. È stata offerta la propria collaborazione alla Regione Calabria, descrivendo le principali fasi del processo di apertura del patrimonio informativo pubblico provinciale.

## Applicazioni basate su dati provenienti dal catalogo
L'obiettivo del processo di apertura e valorizzazione del patrimonio informativo pubblico è quello di permetterne il riuso. Un primo utilizzo dei dati aperti è lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi per facilitare la fruibilità di informazioni tramite dispositivi mobili (smartphone e tablet).
A oggi risultano 12 applicazioni utilizzano dati del portale dati.trentino.it e non appena note vengono promosse nella pagina dedicata sul catalogo.
Per stimolare la creazione di nuove app e contributi (storytelling) a partire dai dati nel 2014 è stata avviata la Trentino Open Data Challenge, concorso a premi aperto a tutti per lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. Il concorso si concluderà nel mese di maggio 2014. In tale contesto è stato anche attivato un laboratorio in collaborazione con il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale per coinvolgere gruppi di studenti nella realizzazione di progetti in relazione alla challenge.

## Coinvolgimento PMI del territorio
Nel corso dei primi mesi del 2014 è stato avviato un processo di coinvolgimento delle Associazioni di categoria delle imprese locali trentine nel processo di apertura e valorizzazione del patrimonio informativo pubblico.
Sono stati organizzati assieme alle Associazioni due eventi (gennaio e marzo) su dati aperti e modelli di business, riuso dei dati, rapporto tra PA e PMI nell'ambito del progetto Open Data.
Sono inoltre state coinvolte 12 imprese trentine per servizi tecnici di sviluppo del portale dati.trentino.it e apertura dei dati delle strutture provinciali.
Obiettivo del 2014 è quello di coinvolgere in modo costante le aziende trentine nel processo, sistematizzando cioè le esperienze pilota già avviate.

## Feedback della pubblica amministrazione trentina riguardo all’apertura dei dati
I numerosi incontri avuti con i vari attori della pubblica amministrazione trentina hanno reso evidente un atteggiamento di seria considerazione e di curiosità da parte di strutture provinciali, enti, attori privati, nei confronti di questo processo, senza palesare, fino a questo momento, particolari dinamiche di resistenza al cambiamento.
Nei corsi di formazione TSM del 2013 sono stati coinvolti più di 60 dipendenti provinciali. Ai corsi organizzati per il 2014 (a partire da aprile) sono già iscritti circa 160 dipendenti.

Dal dibattito in aula e dagli incontri con i dipartimenti risulta evidente a tutti come l’apertura dei dati possa essere una soluzione di tipo sussidiaria alla produzione di servizi innovativi che il mercato può rendere disponibili in modo più veloce e specializzato rispetto al servizio pubblico.

Uno degli obiettivi del 2014 è di mettere a sistema il processo di apertura e valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, valutarne l’impatto organizzativo e individuare i processi per renderlo sostenibile nel tempo attraverso il coordinamento con il Piano dei Sistemi di Informatica Trentina. Parallelamente, particolare attenzione verrà posta al monitoraggio dei risultati.

Inoltre, il progetto si è allineato agli obiettivi da raggiungere sul tema anticorruzione e trasparenza ed è in corso di definizione il processo di pianificazione congiunto per il 2014-2015. Il progetto monitora l’evoluzione relative a licenze, privacy, anonimizzazione ed altre tematiche legali di rilievo commesse con questa nuova materia.

## Riferimenti sul Portale Innovazione PaT
Presentazione e documentazione del Progetto Open Data in Trentino
http://www.innovazione.provincia.tn.it/opendata

Le policy provinciali in materia di Open Data
http://www.innovazione.provincia.tn.it/documentazione/in_trentino/pagina182.html

Come stiamo facendo Open Data in Trentino (presentazione agli ICT Days 2013, 22 marzo 2013)
http://www.innovazione.provincia.tn.it/binary/pat_innovazione/opendata_tab/13.03.21_ictdays.1363963885.pdf

Le notizie (dati pubblicati, eventi, ecc.)
http://www.innovazione.provincia.tn.it/contenuti.php?t=opendata_tab&id=8

Il catalogo dei dati aperti del sistema trentino
http://dati.trentino.it/